

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 05/03/2021 |  |  |  |  |  |

A quien corresponda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio/ud.** | **Importe total** |
| 1 | Descubrimiento y estrategia | 1 | - | $5000 | $5000 |
| 2 | Diseño | 10 | hs | $800(arg) | $8.000 |
| 3 | Implementación | 50 | hs | $1250 (arg) | $62.500 |

Subtotal sin IVA - $59645

**IVA 21 %. - $15855**

**TOTAL ($ arg) - $75500**



Descubrimiento y estrategia

1. Visión general: Reunión presencial u online en la que descubriremos informacion detallada sobre sus clientes, la competencia y el mercado.

1.1 Perfiles de usuario: Analizaremos y definiremos cuales son nuestros clientes primarios.

1.2 Objetivos: Entender sus objetivos y ponerlos en contexto con las necesidades de sus clientes.

Diseño

2.0 Wireframes: Diseño de los diferentes wireframes para definir la estructura de las páginas y su contenido.

2.1 Diseño Web: Diseñaremos las páginas versión desktop y móvil para visualizar como quedará.

Implementación

1. Desarrollo Web: Desarrollo de todas las páginas diseñadas previamente utilizando HTML5 y CSS3.

3.1 SEO: Configuración del SEO estándar para el sitio Web.

3.2 Instalación y configuración: Una vez escogido el hosting se instalará y configurará el sitio web en el mismo.

Tiempos del proyecto y acuerdos.

Día 1: Una vez aprobado el presupuesto el primer día arranca el proyecto con la reunión de descubrimiento y estrategia. (\*)

Día 4: Se entregan wireframes desktop y móvil. Acordamos fuentes, colores, diseños, etc. (\*)

Día 10: Se entrega prototipo del proyecto y arquitectura del sitio web. (\*\*)

Día 20: Pre entrega del sitio web y validación del producto. (\*\*\*)

Día 25: Fase de pruebas del sitio web y últimas recomendaciones. (\*\*\*\*)

Día 30: Entrega del producto final, subida al servidor y configuración en el mismo. (\*\*\*\*\*)

Le saludo atentamente,

------

Este presupuesto es válido hasta el 05/03/2022.

La cantidad de horas de implementación van a depender de los resultados del diseño.

Aceptado el presupuesto por el diseño, se llevará a cabo un Gantt donde queden reflejadas fecha de entrega parcial y final en donde el cliente va a poder brindar feedback al respecto para realizar modificaciones. Validado el diseño final, se pasará un nuevo presupuesto dejando el valor aceptado a la fecha.

Incluye garantia y soporte de 1 año siempre y cuando el código entregado se mantenga intacto.

WireFrames, Diseño de las 5 páginas en versión desktop y móvil.

(\*) Fase de diseño.

(\*\*) Fase estructural.

(\*\*\*) Fase de construcción.

(\*\*\*\*) Fase de pruebas.

(\*\*\*\*\*) Fase de entrega y producción.